Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Техническая модернизация участка подготовки и сортировки стеклобоя ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово» по ул. Заводская, 1

в р.п. Елизово Осиповичского района Могилёвской области»

### План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | Июнь 2025 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | Июнь 2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | Июнь 2025 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | Июнь-июль 2025 г. Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Июль 2025 г. (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | Июль 2025 г. (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Июль-август 2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Август-сентябрь 2025 г. |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах размещения объекта

Заказчик проектной документации – Открытое акционерное общество «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово».

Юридический/почтовый адрес: 213730, Могилёвская обл., Осиповичский р-н, п. Елизово, ул. Калинина, 6, к. 2.

E-mail: elizovo@grodnoglass.by

Тел./факс: +375 223 55 18 40

Проектом предусматривается техническая модернизация существующего участка подготовки и сортировки стеклобоя, включающая:

- замену циклона ЦН15-500х4 в системе аспирации ВТ1 на возвратно-поточный циклон ЦГ 590х2 с защитным покрытием, устойчивым к абразивному воздействию стеклянной пыли, что позволит снизить частоту ремонтных работ;

- увеличение мощности вентилятора системы аспирации ВТ2 с 3600-5000 м³/ч до 5100-10800 м³/ч для исключения отложений пыли в воздуховодах, что снизит частоту ремонтных работ и остановок оборудования;

- замену газогорелочного устройства сушильного барабана на более мощную горелку ГГБ-1,14-ЦМ-40 (1,14 МВт) для обеспечения полноценной сушки стеклобоя.

В настоящее время участок подготовки и сортировки стеклобоя функционирует в составе действующего промышленного предприятия ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово», расположенного в рабочем поселке Елизово.

Целью реализации проекта является повышение надежности и эффективности работы систем аспирации, предотвращение аварийных остановок оборудования из-за износа и обеспечение стабильного технологического процесса подготовки стеклобоя для производства стеклянной тары.

Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались, поскольку модернизация осуществляется в пределах существующего производственного здания на действующем промышленном предприятии. В качестве альтернативы рассматривалась «нулевая альтернатива» - отказ от модернизации, что привело бы к сохранению существующих проблем с надежностью оборудования.