предварительное информирование ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, о планируемой хозяйственной и иной деятельности

по планируемому к реализации проекту «Модернизация инженерных сетей ливневой канализации по адресу: Могилевская область, г. Осипо-вичи, ул. Чапаева, 11»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с | 15.11.2024 | по | 16.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с | 04.02.2025 | по | 18.02.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * |  | не требуется* |  |  |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* |  | не требуется* |  |  |
| Подготовка отчета об ОВОС | с | 15.11.2024 | по | 20.02.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение общественных обсуждений на территории: |  |  |  |  |
| Республики Беларусь | с | 21.02.2025 | по | 22.03.2025 |
| затрагиваемых сторон* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с | 18.03.2025 | по | 22.03.2025 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с | 24.03.2025 | по | 04.04.2025 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с | 07.04.2025 | по | 06.05.2025 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с | 07.05.2025 | по | 28.05.2025 |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»

Адрес: 213760, Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Осиповичи, ул. Чапаева, д. 11,

тел.: 80223561000

Адрес площадки расположения объекта: Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Осиповичи, ул. Чапаева, д. 11

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Проектом предусматривается установка локальных очистных сооружений на существующих сетях ливневой канализации с организацией подъезда для периодического обслуживания и отбора проб.

В проекте принят комбинированный песко-нефтеотделитель Родолит 250К производительностью 250 л/с. Очистное сооружение представляет собой цилиндрическую емкость диаметром 3100 мм, длиной 11500 мм. Корпус изделия комбинированного пескобензомаслоотделителя "РОДОЛИТ" изготовлен из рулонного металлопроката. Внутри корпуса располагаются специальные фильтры - модули и прочие комплектующие, предусмотренные технической документацией.

Рассматриваемые альтернативные варианты

Территориальные альтернативы:

При проведении ОВОС рассматриваются следующие варианты размещения:

1-й вариант – реализация проектных решений на участке существующего предприятия, расположенном по адресу: Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11.

2-й вариант – реализация проектных решений на новой площадке (новое строительство)

3-й вариант – отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива).

Технологические альтернативы:

1-й вариант – на проектируемом участке планируется установка локальных очистных сооружений на существующих сетях ливневой канализации с организацией подъезда для периодического обслуживания и отбора проб.

2-й вариант – отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива).

С учетом анализа вариантов 1-й вариант является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности: планируемая деятельность предусматривает осуществление работ по модернизации инженерных сетей ливневой канализации по адресу: Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11. Реализация проектных решений по данному варианту позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды, т.к. не потребует вовлекать в хозяйственный оборот новые земельные участки для нового строительства.